工作进度

1.总体任务分配

2019-4-15：完成所有后台部分，包括数据库相关内容，项目功能等

2019-4-16—2019-4-17：完成前端所有内容，包括页面设计和实现等

2019-4-18：完成论文

1. 任务细化

2019-4-15：

上午：上课

下午（14：30-18：00）：

1. 完成数据库的创建工作，包括数据库表的设计和在MySQL上生成数据库表信息。（用时大概十分钟）
2. 根据数据库表编写相应的domain类，比如：用一个类封装一张表中的所有字段。（用时大概十分钟）
3. 重新熟悉一下项目代码（用时大概半个小时）
4. 完成书籍借阅功能（核心功能）
5. 完成职工签到功能（核心功能）
6. 完成入馆认证功能（核心功能，但暂时可以先不用考虑）
7. 完成用户登录日志记录功能（采用拦截器来做）

工作顺序：

1.先将原来的代码全部修改更新一遍，具体如下：

先完成1和2，然后再之前的代码全部更新一遍，即将用新的domain类来更新旧的。边更新便测试，以一个类为基本单位进行测试。

测试进度：

AdminService接口中的方法全部测试完毕且都正确。

StaffService接口:同上

TeacherService接口：同上

StudentService接口：同上

BookService接口：同上

BorrowService接口：

2.全部更新完了之后再来完成新的功能

晚上（19：00-23：00）

1. 尝试做图书馆公告功能（完不完成都可以）
2. 尝试做客服在线聊天功能（完不完成都可以）
3. 尝试做通知功能
4. 尝试了解权限管理的原理

2019-4-16：

上午：上课

下午（14：30-18：00）：

1. 设计页面的个数，有哪些页面以及页面之间的关系（即页面之间的转跳是如何进行的）

页面大致一共分为三种类型：管理员页面，普通职工页面，前台客服页面，师生使用页面

管理员页面有如下：登录页面，后台管理总的页面，书籍资料管理页面（增删改），书籍资料查询页面，职工信息管理页面（增删改查），教师信息管理页面（增删改查），学生信息管理页面，管理员自身信息管理页面，图书馆公告管理页面（增删改），签到页面

前台客服页面：登录页面，书籍资料查询页面，办理书籍借阅页面，在线聊天页面（暂时不要），签到页面

职工:登录页面，签到页面，书籍资料查询页面

师生使用页面：登录页面，书籍资料查询页面，在线聊天页面（暂时不考虑），查看借阅记录页面。

通用页面：查看登录日志页面，查看图书馆公告页面。

1. 具体设计页面中的详细功能