工作进度

1.总体任务分配

2019-4-15：完成所有后台部分，包括数据库相关内容，项目功能等

2019-4-16—2019-4-17：完成前端所有内容，包括页面设计和实现等

2019-4-18：完成论文

1. 任务细化

2019-4-15：

上午：上课

下午（14：30-18：00）：

1. 完成数据库的创建工作，包括数据库表的设计和在MySQL上生成数据库表信息。（用时大概十分钟）
2. 根据数据库表编写相应的domain类，比如：用一个类封装一张表中的所有字段。（用时大概十分钟）
3. 重新熟悉一下项目代码（用时大概半个小时）
4. 完成书籍借阅功能（核心功能）
5. 完成职工签到功能（核心功能）
6. 完成入馆认证功能（核心功能）
7. 完成用户登录日志记录功能

晚上（19：00-23：00）

1. 尝试做图书馆公告功能（完不完成都可以）
2. 尝试做客服在线聊天功能（完不完成都可以）
3. 尝试做通知功能
4. 尝试了解权限管理的原理